[image: image1.wmf]
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
	
	    


__21.09.2010___                                                                                             №_126__
Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011-2013 годы» 
В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 24 марта 2008 г. N 70-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области», а также распоряжением администрации Новосибирской области от 22 октября 2009 г. N 459-ра «О расширении практики применения ведомственных и долгосрочных целевых программ как основных инструментов программно-целевого планирования бюджетных расходов Новосибирской области», приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011-2013 годы» (далее - Программа).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Дыдиков А.А.), управлению экономики (Бондаренко Е.А.) обеспечить исполнение Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. заместителя Председателя 

Правительства – министр                                                                   В.А. Анисимов 
Дыдиков

2230396

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства  строительства

 и жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской области 

от ___21.09.2010___№______126____

Ведомственная целевая программа «Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011-2013 годы»

1. ПАСПОРТ

	Наименование   
Программы      
	Ведомственная целевая программа «Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа) 

	Разработчик Программы      
	Министерство  строительства и жилищно-коммунального        
хозяйства Новосибирской области                          

	Руководитель   
Программы      
	Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - министр  строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области,   Анисимов Владимир Александрович                          

	Цели и задачи Программы 
Важнейшие      
целевые        
индикаторы     
Программы      
	Цель Программы:           
повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.
Задача Программы:
оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области, направленной на обновление основных производственных фондов коммунального хозяйства Новосибирской области.
Важнейшие целевые индикаторы: 
- количество модернизированных и реконструированных котельных;
- количество ликвидированных неэффективных котельных;

- общая протяженность замененных аварийных участков инженерных коммуникаций в сфере тепло- водоснабжения.


	Исполнители    
основных       
мероприятий    
	Министерство строительства и жилищно-коммунального        
хозяйства Новосибирской области, некоммерческая организация «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области» (далее – Фонд модернизации), органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, участвующие в Программе (далее – муниципальные образования).

	Объемы         
финансирования 
(с расшифровкой
по годам и     
источниками    
финансирования)
	Объемы финансирования Программы в 2011 -      
2013 годах за счет средств областного бюджета составляют  –  1253916 тыс. рублей, из них: 
2011 год –423916 тыс. руб.,
2012 год –380000 тыс. руб.,
2013 год –450000 тыс. руб.

	Ожидаемые      
конечные       
результаты     
реализации     
Программы,     
выраженные в   
соответствующих
показателях,   
поддающихся    
количественной 
оценке         
	При реализации программы будут обеспечены:

- модернизация и реконструкция 900 котельных;

- ликвидация 30 неэффективных котельных;

- замена 360 км. аварийных участков инженерных коммуникаций в сфере тепло- водоснабжения;

- снижение количества аварий и инцидентов на инженерных коммуникациях в сфере тепло- и водоснабжения.



2. Общие положения

Объектом регулирования Программы является инженерная инфраструктура Новосибирской области.

Сфера действия Программы – жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области.

Предметом регулирования Программы является:

- процесс оказания государственной поддержки муниципальным районам и городским округам Новосибирской области из фонда софинансирования расходов Новосибирской области в виде субсидий на капитальные вложения по объектам, находящимся в муниципальной собственности, на софинансирование муниципальных образований по реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области;
- оказание финансовой поддержки по реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области Фондом модернизации. 

Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются функции и полномочия министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, определенные постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.05.2010 № 144 «О министерстве  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области».
3. Характеристика сферы действия

Программы

Решение проблем, связанных с комплексным развитием жилищно-коммунального хозяйства территорий Новосибирской области, является одной из приоритетных задач социально-экономического развития области. Особую актуальность приобретает необходимость внедрения энергоэффективных технологий, материалов, оборудования. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, рост цен на газ и жидкое топливо, опережающие уровень инфляции, приводят к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения и организаций бюджетной сферы. Высокая степень износа основных производственных фондов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства приводит к высоким удельным затратам энергоносителей на выработку тепла и значительным потерям при его транспортировке. Все эти негативные последствия обуславливают объективную необходимость обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области. Значительные затруднения на пути модернизации жилищно-коммунального хозяйства возникают в том числе из-за отсутствия механизма стимулирования эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) энергоснабжающими организациями, деятельность которых регулируется государством, что в конечном итоге приводит к незаинтересованности в снижении себестоимости производимой энергии.
Для повышения надежности систем энергоснабжения, снижения затрат на их транспортировку, увеличения полезного отпуска потребителям, необходимы:

реконструкция существующих и строительство новых энергоисточников, тепловых сетей с применением современных энергоэффективных технологий;

оснащение максимально возможного количества объектов коммунального хозяйства приборами учета и регулирования энергетических ресурсов, контроль за их использованием.

Мероприятия Программы скоординированы по времени, ресурсам и исполнителям, учитывают уже имеющийся в Новосибирской области опыт практики реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

Оказание поддержки жилищно-коммунальному комплексу будет более эффективно при применении программно-целевого метода, концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления в соответствии с задачей Программы.

Настоящая Программа позволит провести комплексное обновление основных фондов коммунального комплекса, направив на эти цели необходимые объемы финансовых ресурсов.
4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.


Задачей Программы является оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области, направленной на обновление основных производственных фондов коммунального хозяйства Новосибирской области.
Целевые индикаторы, позволяющие оценить степень решения задачи, приведены в приложении № 1.
5. Программные мероприятия 
Программные мероприятия предусматривают:

предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальные вложения по объектам, находящимся в муниципальной собственности, на долевое финансирование мероприятий по реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области;
предоставление имущественного взноса Фонду модернизации, который в дальнейшем будет использован на компенсацию части затрат органов местного самоуправления на реализацию программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.
Подробный перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (далее – Министерство) во взаимодействии с администрациями муниципальных образований Новосибирской области, в которых утверждены муниципальные программы комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнители Программы – Министерство, Фонд модернизации, органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (в пределах своих полномочий).

Министерство осуществляет координацию деятельности участников Программы.

Муниципальные образования Новосибирской области формируют и утверждают программы комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области  (далее – муниципальные программы) и при необходимости ежегодно вносят соответствующие корректировки.

Муниципальная программа является основанием для выделения субсидий из фонда софинансирования расходов Новосибирской области И фонда модернизации муниципальному образованию на выполнение программных мероприятий по комплексному развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ и об объемах финансирования участники ведомственной целевой программы представляют в разрезе рассматриваемой Программы в Министерство ежеквартально и по итогам года, 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Форму предоставления отчета разрабатывает Министерство.

Средства перечисляются:

местным бюджетам на долевое финансирование мероприятий муниципальных программ; 
Фонду модернизации в качестве имущественного взноса ежегодно на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Фонд модернизации оказывает финансовую поддержку муниципальным образованиям в виде компенсации части затрат органов местного самоуправления на реализацию Программ модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований. Фонд модернизации предоставляет в Министерство отчет о предоставленной финансовой поддержке муниципальным образованиям, о реализации мероприятий муниципальных программ ежемесячно и по итогам года.

Условия предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на реализацию программных мероприятий по комплексному развитию жилищно-коммунального хозяйства: 

-наличие утвержденной муниципальной программы муниципального района и городского округа;

-подтверждение произведённого муниципальным образованием софинансирования программных мероприятий, составляющего не менее 5 %;
- наличие инвестиционных программ модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных районов, инвестиционных составляющих в тарифе на жилищно-коммунальные услуги;

- наличие тарифов на подключение объектов капитального строительства к инженерным коммуникациям (тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения);

- наличие отчета о выполнении мероприятий Программы по выделенным средствам из областного бюджета за предыдущий год.

Механизм предоставления субсидий закрепляется Порядком финансирования, условиями предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области в части капитального строительства», который утверждается на очередной плановый год нормативно-правовым актом Правительства Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 03.12.2007 № 154-ОЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Новосибирской области.

Реализация мероприятий Программы осуществляется:

в части предоставления субсидий из областного бюджета на основе заключения Министерством с органами местного самоуправления муниципальных образований, участвующих в Программе, соглашений о взаимодействии.

в части предоставления финансовой поддержки из Фонда модернизации и на основе заключения соглашений Фондом модернизации с органами местного самоуправления муниципальных образований на основании решения попечительского совета Фонда модернизации.

7. Эффективность реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- модернизировать и реконструировать 900 котельных;

- ликвидировать 30 неэффективных котельных;

- заменить 360 км. аварийных участков инженерных коммуникаций в сфере тепло- водоснабжения и водоотведения.

Обновление основных производственных фондов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области позволит:

· снизить количество аварий и инцидентов на инженерных коммуникациях в сфере тепло- и водоснабжения;

· снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

· снизить удельные расходы тепла, горячей воды и холодной воды в жилищном фонде за счет снижения потерь при их транспортировке;

· повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям Новосибирской области.

8. Источники финансирования Программы

Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах  за счет средств областного бюджета Новосибирской области составляет 1253916 тыс. руб., в том числе:
	Наименование расходного   
обязательства        
	Источник финансирования
	Бюджетная    
классификация  
	Сумма, тыс. рублей   

	
	
	Рз
	ПР
	ЦСР  
	ВР 
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	ВЦП «Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011-2013 годы»

	
	
	
	
	
	423916
	380000
	450000

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Предоставление имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области»


	ОБ


	05
	05
	5230110
	019
	350000
	380000
	450000

	2.Субсидии на капитальные вложения по объектам, находящимся в муниципальной собственности.
	ОБ
	11
	02
	5230101
	010
	
	
	

	Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	73916
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство канализационного коллектора от КНС № 2 до ГНС г.Обь
	ОБ
	11
	02
	5230101
	010
	40000
	
	

	Станция обезжелезивания р.п.Мошково
	ОБ
	11
	02
	5230101
	010
	3916
	
	

	Канализование г.Обь
	ОБ
	11
	02
	5230101
	010
	30000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Условные обозначения:

Рз - раздел;

ПР - подраздел;

ЦСР - целевая статья расходов;

ВР - вид расходов.

Приложение № 1 
к ведомственной целевой программе 
«Содействие муниципальным образованиям 
Новосибирской области в реализации программ комплексного 
развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
образований Новосибирской области на 2011-2013 годы», 

утвержденной приказом министерства  строительства

 и ЖКХ Новосибирской области 

от ___21.09.2010___№______126____

Цели, задачи, целевые индикаторы ведомственной целевой программы «Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011-2013 годы»
	Цель / задачи,  требующие решения для достижения цели
	Показатель
	Ед.

Измерения
	Период реализации программы
	Примечание

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	

	Цель Программы - повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области

	
	
	
	
	
	

	Задача: оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области, направленной на обновление основных производственных фондов коммунального хозяйства Новосибирской области


	
	
	
	
	
	

	
	количество ликвидированных неэффективных котельных
(с начала реализации программы) 
	Ед.
	10
	20
	30
	Решение задачи позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, снизить эксплуатационные затраты на оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства.

	
	замена аварийных участков инженерных коммуникаций в сфере тепло- водоснабжения 

(с начала реализации программы)

	км
	120
	240
	360
	

	
	модернизация и реконструкция котельных 

(с начала реализации программы)
	Ед.
	300
	600
	900
	


Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе 

«Содействие муниципальным образованиям 
Новосибирской области в реализации программ комплексного 
развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
образований Новосибирской области на 2011-2013 годы», 
утвержденной приказом министерства  строительства

 и ЖКХ Новосибирской области 

от ___21.09.2010___№______126____

Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011-2013 годы»
	Цель / задачи,  требующие решения для достижения цели
	Показа

тель
	Ед.

Измере

ния
	Период реализации программы
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	
	

	Цель Программы - повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области


	Задача 

оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области, направленной на обновление основных производственных фондов коммунального хозяйства Новосибирской области



	Методическое сопровождение разработки муниципальных программ


	Количество МО, с которыми ведется методическая работа
	шт.
	35
	35
	35
	МС и ЖКХ
	Своевременная разработка и принятие органами местного самоуправления Новосибирской области муниципальных программ, их корректировка в соответствии с действующим законодательством

	
	Сумма затрат
	тыс.

рублей
	не требует дополнительного финансирования


	
	

	Рассмотрение попечительским советом Фонда модернизации реестров объектов жилищно-коммунального хозяйства для оказания финансовой поддержки
	Количество заседаний
	Ед.
	48
	48
	48
	МС и ЖКХ
	Формирование реестров объектов жилищно-коммунального хозяйства для оказания финансовой поддержки

	
	Сумма затрат
	тыс.

рублей
	не требует дополнительного финансирования


	Сумма затрат
	

	Заключение соглашений о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований
	Количество соглашений
	Ед.
	2
	0
	0
	МС и ЖКХ, МО
	Закрепление общих принципов регулирования отношений с муниципальными образованиями.

	
	Сумма затрат
	тыс.

рублей
	не требует дополнительного финансирования


	
	

	Заключение соглашения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области с Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области
	Количество соглашений
	Ед.
	1
	1
	1
	МС и ЖКХ,
Фонд модернизации
	Закрепление общих принципов регулирования отношений с Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области

	
	Сумма затрат
	тыс.

рублей
	не требует дополнительного финансирования


	
	

	Предоставление субсидии бюджету г. Обь на строительство канализационного коллектора от КНС № 2 до ГНС г.Обь.


	Количество субсидий
	Ед.
	1
	-
	-
	МС и ЖКХ


	Строительство канализационного коллектора в г. Обь

	
	Сумма затрат
	тыс.руб.
	40000
	-
	-
	
	

	Предоставление субсидии бюджету Мошковского района на строительство станции обезжелезивания р.п.Мошково
	Количество субсидий
	Ед.
	1
	-
	-
	МС и ЖКХ


	Строительство станции обезжелезивания р.п.Мошково

	
	Сумма затрат
	тыс.руб.
	3916
	-
	-
	
	

	Предоставление субсидии бюджету г. Обь на канализование г.Обь
	Количество субсидий
	Ед.
	1
	-
	-
	МС и ЖКХ


	канализование г. Обь

	
	Сумма затрат
	тыс.руб.
	30000
	-
	-
	
	

	Предоставление имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области»


	Сумма затрат
	тыс.руб
	350000
	380000
	450000
	МС и ЖКХ
	Предоставление Фондом модернизации финансовой поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на реализацию программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области

	Контроль за целевым использованием субсидий, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области муниципальным образованиям 

	Количество МО
	Ед.
	2
	-
	-
	МС и ЖКХ
	Целевое использование средств областного бюджета Новосибирской области

	
	Сумма затрат 
	тыс.

рублей
	Не требует дополнительного финансирования


	
	

	Контроль за целевым использованием средств некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области»
	Количество
отчетов Фонда модернизации
	Ед.
	12
	12
	12
	МС и ЖКХ
	Целевое использование средств Фонда модернизации на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям по обновлению основных производственных фондов коммунального хозяйства Новосибирской области 

	
	Сумма затрат
	тыс.

рублей
	Не требует дополнительного финансирования


	
	

	Всего затрат по Программе
	тыс. руб.
	423916
	380000
	450000
	х
	х


Используемые сокращения:

МСиЖКХ – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;

МО – муниципальное образование Новосибирской области.

PAGE  
1

